Planning Report Acme-Starters-A

18-05-2026 v1

Proyecto: Acme-Starters-A

| Tareas | Horas planificadas | Horas reales | Coste personal estimado | Coste personal real |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 completadas | 9 h | 10 h | 230 € | 255 € |

# 1. Planificación

| Tarea | Descripción | Responsable/s / Rol | Tiempo planificado | Tiempo real |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos y features | Elicit requirements y Define features: redacción de los requisitos elicitados en el analysis report y definición de tareas a partir del análisis de la API de Jobicy y sus posibilidades. | Student 3 / Analyst | 2,00 h | 2,00 h |
| Implementación | Implementación de la conexión con Jobicy. | Student 3 / Developer | 4 h | 5 h |
| Testing informal / QA | Test feature informally: comprobación del funcionamiento correcto de la integración implementada. | Student 3 / Developer | 2,00 h | 2,00 h |
| Revisión y seguimiento | Attend work meeting: revisión de la implementación durante el follow-up y comprobación del estado de la funcionalidad. | Student 3 / Student | 1 h | 1 h |
| TOTAL |  | Student 3 | 9 h | 10 h |

# 2. Presupuesto

| Rol | Horas estimadas | Coste/hora | Coste estimado | Horas reales | Coste real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyst | 2,00 h | 40 €/h | 80 € | 2,00 h | 80 € |
| Student | 1,00 h | 0 €/h | 0 € | 1,00 h | 0 € |
| Developer | 6,00 h | 25 €/h | 150 € | 7,00 h | 175 € |
| TOTAL PERSONAL | 9,00 h |  | 230 € | 10,00 h | 255 € |

| Concepto | Estimado | Real | Desviación |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Estimado | Real | Desviación |
| Coste de personal | 230 € | 255 € | +25 € |
| Coste de amortización | 0 € | 0 € | 0 € |

Desviación: el coste real fue superior al estimado porque la implementación de la conexión con Jobicy requirió 1,00 h adicional respecto a lo planificado. El resto de las tareas se completaron exactamente según la estimación inicial.

# 3. Progreso

| Miembro | Indicador | Valor | Desviación | Evaluación | Recompensa / Corrección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Student 3 | 5 tareas completadas | 9 h -> 10 h | +1,00 h | Completado con desviación leve | Revisar la estimación de tareas de integración con APIs externas. |

Conclusión: Las 5 tareas del nivel A están completadas. La planificación terminó con 1,00 h más de las previstas y un coste total 25 € superior al estimado. La desviación se concentra únicamente en la implementación de la conexión con Jobicy; las tareas de análisis, QA informal y revisión se completaron según lo previsto.